# **Ata de Reunião da NE-Soft-Factory**

Data 23/07/2018

Veículo: Skype

Início: 21:00 h Término: 21:44 h

Duração: 00:44 h

Participantes: Alfeu, Maria do Carmo, Helton, Fernando, Erick, Antônio Amorim

**Assuntos Tratados**:

* Alfeu solicitou que todos votassem no Slack, escolhendo o nome do projeto para colocá-lo nos documentos e nos pacotes de códigos;
* Alfeu solicitou que todos falassem sobre o andamento das tarefas:
* Fernando concluiu o buscador para a quatro fontes, só da primeira página;
* Erick está desenvolvendo o buscador para as outras páginas faltando concluir os diários do município e do Estado do Piauí;
* Erick encontrou bugs, encontrou solução para os intervalos entre datas, ele pretende buscar ‘tudo’ e depois filtrar pelas datas, e fazer validações na base dados;
* Fernando irá resolver os bugs;
* Alfeu e Fernando discutiram sobre a utilização das ferramentas de desenvolvimento, Intellij ou Eclipse?
* Alfeu e Helton vão estudar o OCR e pretendem se reunir no final de semana para definir a arquitetura da aplicação;
* Erick sugere reunião sexta-feira à noite;
* Helton sugere sexta-feira à noite colocar a aplicação de Antônio para rodar, e criar uma pequena aplicação usando api rest com swagger, pretende também baixar as ferramentas para montagem de ambiente de desenvolvimento padrão para os desenvolvedores;
* O grupo discutiu sobre a confecção da ata de reunião, e comunicar aos membros da equipe o que foi discutido nas reuniões, por WhatsApp;
* Alfeu solicitou para Maria do Carmo confeccionar as atas;
* Fernando sugeriu revezar a confecção da ata entre o grupo;
* Erick falou que está faltando fazer o arquivo .bat do buscador, e que na reunião deve-se discutir a estruturação do código para padronização;
* Helton, Alfeu e Erick falaram que está faltando definir o modelo de dados da aplicação;
* Alfeu falou sobre a entrega do planning pocker, quem está faltando entregar e a importância da colaboração, falou também que quem for criar alguma funcionalidade nova, deverá avisar os especificadores para atualizarem as estórias;
* Alfeu falou que irá colocar o product backlog no Jira, e quem tiver dúvidas técnicas deverá repassá-las para o grupo, para se auto ajudarem;
* Amorim e Alfeu falaram sobre a validade da licença do Jira, que a licença server vai até 2019 com servidor local via VPN e que falta Antônio Filho mudar o perfil do grupo para administrador;
* Alfeu comunicou que quinta-feira próxima não haverá reunião, por ser véspera de aula;
* Fernando falou para Alfeu que iria realizar uma atividade no site que ele havia lhe pedido.