Processo de Negócio

Termo de Abertura

Identificação do Projeto do Cliente - SISCAP

Sistema para coletar, tratar e indexar as publicações oficiais dos jurisdicionados do TCE-PI, armazenando os textos para realização de consultas otimizadas através de uma interface web.

TCE-PI

Termo de Abertura

Versão 1.1

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/08/2018 | 1.0 | Criação do artefato | Maria do Carmo de Souza Leão Costa |
| 04/09/2018 | 1.1 | Atualização do documento (alteração de escopo) | Maria do Carmo de Souza Leão Costa |

Sumário

	Termo de Abertura	3

	Justificativa do Projeto	3

	Objetivos Mensuráveis	3

	Requisitos de Alto Nível	3

	Descrição do Projeto/Produto de Alto Nível	4

	Necessidades do Projeto	4

	Resumo do Cronograma Macro	5

	Resumo do Orçamento	5

	Premissas	6

	Restrições	6

	Definição do Gerente do Projeto	6

## Termo de Abertura

### Justificativa do Projeto

O TCE-PI possui um quadro de servidores restrito e por isso está com dificuldades na obtenção dos dados de licitações e nomeações dos Órgãos fiscalizados, e na análise destas publicações.

### Objetivos Mensuráveis

Coletar publicações oficiais dos órgãos fiscalizados pelo TCE-PI, tratá-las e indexá-las, armazenando os textos para realização de consultas através de interface web.

### Requisitos de Alto Nível

- Cadastrar fontes de diários oficiais;

- Realizar upload de diários oficiais;

- Coletar os Diários Oficiais;

- Converter os Diários Oficiais para texto;

- Indexar textos extraídos dos diários oficiais;

- Fazer buscas nos diários oficiais com uso de linguagem natural;

- Preferencialmente utilizar banco de dados MS-SQL Server;

- Preferencialmente utilizar tecnologias Java.

### Descrição do Projeto/Produto de Alto Nível

Um software para coletar, tratar e indexar as publicações oficiais dos órgãos fiscalizados pelo TCE-PI e armazenar os textos para realização de consultas otimizadas através de uma interface web.

### Necessidades do Projeto

- Recursos Físicos:

- Banco de Dados MS-SQL Server;

- Plataforma de desenvolvimento Java;

- Servidor de Aplicação e Banco de Dados remotos.

- Recursos Humanos:

- Um representante do cliente;

- Um PO;

- Um Gerente de Projeto;

- Quatro Engenheiros de Software;

- Três Engenheiros de Requisitos;

- Dois Analistas de Qualidade;

- Um Scrum Master.

### Resumo do Cronograma Macro

Julho e agosto/2018: 1ª Entrega – Coletor Automático de Arquivos

Setembro e outubro/2018: 2ª Entrega – Cadastro de Fontes e Notificações

Novembro e dezembro/2018: 3ª Entrega – Upload Manual de Arquivos

Novembro e dezembro/2018: 4ª Entrega – Conversor OCR de Arquivos

Janeiro e fevereiro/2019: 5ª Entrega – Indexador de Textos

Março e abril/2019: 6ª Entrega – Pesquisa Otimizada

### Resumo do Orçamento

- Horas da Equipe = 2.450h à R$ 50,00 a hora -> R$ 214.375,00

- Horas de Coworking Mensais = 2.450h à R$ 10,00 a hora -> R$ 24.500,00

- Risco 10% = R$ 23.887,50

- Margem Lucro 50% = R$ 131.381,25

- Total = R$ 394.143,75

### Premissas

- Os diários oficiais estarão disponíveis e acessíveis pela web;

- A lista de sinônimos a serem considerados nas buscas será disponibilizada pelo cliente;

- O cliente/PO participará das reuniões quando solicitado;

- O cliente disponibilizará a infraestrutura necessária.

### Restrições

- Os integrantes da equipe não possuem experiência em Machine Learning;

- Os integrantes da equipe não possuem experiência em OCR;

- Os integrantes da equipe não possuem experiência em indexação de texto;

- Pouca disponibilidade de tempo da equipe.

### Definição do Gerente do Projeto

O Gerente de software será escolhido levando em consideração a afinidade e experiência dos integrantes da fábrica, que resultará em uma pessoa com perfil mais apropriado para realizar atividades gerenciais.