Processo de Negócio

Termo de Abertura

Identificação do Projeto do Cliente - SISCAP

Sistema Coletor e Analisador de Publicações

TCE-PI

Termo de Abertura

Versão 1.0

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/07/2018 | 1.0 | Criação do Artefato | Maria do Carmo Costa |

Sumário

	Termo de Abertura	3

	Justificativa do Projeto	3

	Objetivos Mensuráveis	3

	Requisitos de Alto Nível	3

	Descrição do Projeto/Produto de Alto Nível	4

	Necessidades do Projeto	4

	Resumo do Cronograma Macro	5

	Resumo do Orçamento	5

	Premissas	6

	Restrições	6

	Definição do Gerente do Projeto	6

## Termo de Abertura

### Justificativa do Projeto

Dificuldade na obtenção dos dados de licitações e nomeações dos Órgãos fiscalizados, e dificuldade na análise das publicações oficiais.

### Objetivos Mensuráveis

Coletar publicações, Converter em texto, Mapear blocos, Classificar tipos, Extrair conteúdo e Efetuar Upload das publicações dos Órgãos fiscalizados a fim de analisar e identificar indícios de possíveis fraudes em processos licitatórios.

### Requisitos de Alto Nível

- Coletar os Diários Oficiais;

- Converter os Diários Oficiais para texto com uso de OCR;

- Mapear blocos de publicações dos Diários Oficiais;

- Classificar tipos de publicações (licitações e nomeações);

- Extrair conteúdo detalhado das publicações;

- Efetuar upload de Diários Oficiais e cadastro de fontes de Diários Oficiais;

- Consultar os dados gerados no banco de dados para utilização das informações pelos usuários do TCE-PI;

- Preferencialmente utilizar banco de dados MS-SQL Server;

- Preferencialmente utilizar tecnologias Java.

### Descrição do Projeto/Produto de Alto Nível

Um software para buscar, tratar e classificar as publicações oficiais dos  do TCE-PI, armazenar os dados relevantes para cada tipo de publicação e, também, disponibilizar uma interface para consulta e realização de análises.

### Necessidades do Projeto

- Recursos Físicos:

- Banco de Dados MS-SQL Server;

- Plataforma de desenvolvimento Java;

- Servidor de Aplicação e Banco de Dados remotos.

- Recursos Humanos:

- Um PO

- Um Gerente de Projeto;

- Quatro Engenheiros de Software;

- Dois Engenheiros de Requisitos;

- Dois Engenheiros de Qualidade;

- Um Scrum Master.

### Resumo do Cronograma Macro

Julho e agosto/2018: 1ª Entrega – Coletor de Diários Oficiais

Setembro e outubro/2018: 2ª Entrega – Conversor de Diários Oficiais para texto usando OCR

Novembro e dezembro/2018: 3ª Entrega – Mapeamento de blocos de publicações dos Diários Oficiais

Novembro e dezembro/2018: 4ª Entrega - Classificador dos tipos de publicações (licitações e nomeações)

Janeiro e fevereiro/2019: 5ª Entrega – Extrator de conteúdo detalhado das publicações

Março e abril/2019: 6ª Entrega – Funcionalidade para upload de Diários Oficiais e cadastro das fontes de Diários Oficiais

### Resumo do Orçamento

- Horas da Equipe = 2.450h à R$ 50,00 a hora -> R$ 214.375,00

- Horas de Coworking Mensais = 2.450h à R$ 10,00 a hora -> R$ 24.500,00

- Risco 10% = R$ 23.887,50

- Margem Lucro 50% = R$ 131.381,25

- Total = R$ 394.143,75

### Premissas

- Os diários oficiais estarão disponíveis e acessíveis pela web;

- Os dados que devem ser extraídos das publicações serão definidos pelo cliente;

- O cliente/PO participará das reuniões quando solicitado;

- O cliente disponibilizará a infraestrutura necessária.

### Restrições

- Utilizar banco de dados MS-SQL Server;

- Utilizar tecnologias Java;

- O percentual obtido na conversão OCR deverá ser de pelo menos 90% de acerto.

### Definição do Gerente do Projeto

O Gerente de software será escolhido levando em consideração a afinidade e experiência dos integrantes da fábrica, que resultará em uma pessoa com perfil mais apropriado para realizar atividades gerenciais.